じかまき総本店

Lステップ構築仕様書

基本構築・テスト業務　見積依頼用（RFP）

目的 高価格帯の贈答米ブランドとして、友だち登録からギフト診断、商品提案、購入までの基本導線をLステップで構築する。構築後の月次運用は株式会社じかまきが行う。

1. プロジェクト概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 発注者 | 株式会社じかまき |
| 対象 | じかまき総本店 公式LINE／Lステップ |
| 委託範囲 | 要件整理、基本設計、初期構築、テスト、操作引継ぎ |
| 対象外 | 月次配信、継続的な分析・改善、問い合わせ代行、広告運用 |
| 構築目標 | 贈答用途・相手・時期を把握し、適切な商品へ案内できる状態 |
| 文書版 | Version 2.0（簡潔版）／2026年9月21日 |

1.1 基本方針

値引き中心ではなく、贈答選びの不安を解消し、ブランドの品格を保つ。

じかまき総本店専用アカウントとして構築し、一般家庭向け・業務用の情報を混在させない。

発注者が自社運用できるよう、編集可能データ・設定台帳・操作マニュアルを納品する。

LINE公式アカウント、Lステップ、顧客データの所有・管理権限は発注者に帰属する。

1.2 対象商品

| 商品 | 規格 | 価格（税込・送料込） |
| --- | --- | --- |
| 美里ハナヨメ® | 3kg | 15,800円 |
| ひとめぼれ -日和- | 3kg | 9,800円 |
| つや姫 -艶- | 3kg | 9,800円 |
| ササニシキ -粋- | 3kg | 9,800円 |
| 銘米三昧 -雅- | 1kg×3品種 | 12,000円 |

2. 構築範囲・顧客導線

2.1 必須構築範囲

| 区分 | 構築内容 |
| --- | --- |
| 初期設定 | LINE公式アカウント連携、Lステップ設定、管理者権限、プロフィール・応答設定 |
| 友だち追加 | あいさつメッセージ、診断開始ボタン、利用案内 |
| ギフト診断 | 贈る相手、用途、予定時期、予算、重視点を回答フォームで取得 |
| 顧客分類 | 回答、流入経路、商品関心、購入状況に応じたタグ・友だち情報設定 |
| リッチメニュー | ギフト診断／商品一覧／美里ハナヨメ／選ばれる理由／FAQ／相談 |
| シナリオ配信 | 登録直後から購入案内までの基本シナリオと用途別分岐 |
| 購入導線 | 各商品ページ、問い合わせ、有人相談への遷移設定 |
| 計測 | 流入経路、診断完了、商品クリック、購入完了の計測設定 |
| 引継ぎ | 設定台帳、操作マニュアル、管理者向け操作説明 |
| テスト | 全分岐、リンク、タグ、表示、購入導線を公開前に検証 |

2.2 基本顧客導線

導線 広告・SNS・公式サイト・同梱物 → 友だち追加 → 30秒ギフト診断 → 回答に応じた商品提案 → 品質・包装・FAQ案内 → 商品ページ → 購入／有人相談

2.3 30秒ギフト診断

| 質問 | 主な選択肢 | 保存情報 |
| --- | --- | --- |
| 贈る相手 | 両親・祖父母／上司・取引先／友人・知人／その他 | recipient_* |
| 用途 | 長寿祝い／結婚・内祝い／季節贈答／手土産／就任・周年 | occasion_* |
| 予定時期 | 今すぐ／1か月以内／3か月以内／未定 | timing_* |
| 予算 | ～10,000円／～12,000円／～16,000円／相談 | budget_* |
| 重視点 | 特別感／見栄え／味・品質／相手に合わせたい | priority_* |

診断結果ではおすすめ商品を最大2点表示し、「商品を見る」「相談する」を設置する。

氏名・電話番号等は診断時に必須とせず、相談・購入時に必要な範囲のみ取得する。

3. タグ・配信・計測仕様

3.1 タグ設計

| 分類 | 例 | 付与・更新ルール |
| --- | --- | --- |
| 流入 | src_google_beiju／src_instagram／src_package | 登録経路ごとに付与し原則保持 |
| 用途 | occasion_beiju／occasion_corporate | 診断回答で付与、再回答時に更新 |
| 予定時期 | timing_now／timing_30d／timing_90d | 診断回答で付与、期限経過時に更新 |
| 商品関心 | interest_hanayome 等 | 診断結果・商品クリックで付与 |
| 顧客状態 | stage_lead／stage_buyer | 購入確認時に未購入から購入済へ更新 |
| 有人対応 | support_open | 相談開始で付与、対応完了時に解除 |

命名形式は「分類_値」に統一し、タグ名・付与条件・解除条件・使用箇所を台帳化すること。

3.2 基本シナリオ（7通を標準）

| 通 | 時期 | 目的・内容 | 主なCTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登録直後 | 歓迎、30秒ギフト診断 | 診断する |
| 2 | 診断直後 | 回答に応じたおすすめ商品（最大2点） | 商品を見る／相談 |
| 3 | 翌日 | 世界農業遺産「大崎耕土」、宮城県美里町産、一等米 | 品質を知る |
| 4 | 2日後 | 単一品種・単一生産者、ブレンドなし、受注後精米 | 商品比較 |
| 5 | 3日後 | 桐箱・風呂敷、のし・名入れ、メッセージ対応 | 包装を見る |
| 6 | 5日後 | 納期、送料、請求書、複数配送等のFAQ | FAQ／相談 |
| 7 | 7日後 | 用途別の最終提案 | 購入ページ |

購入者には未購入者向けの購入催促を停止し、同日の重複配信を防止する。

配信原稿は、誠実・上質・温かい口調とし、過度な値引き・煽り表現を避ける。

3.3 計測項目

| 項目 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 流入 | Google広告、Instagram、公式サイト、同梱物等の経路別友だち追加数 |
| 行動 | 診断開始・完了、商品リンククリック、相談開始 |
| 成果 | 購入完了、商品、売上（EC側で取得可能な範囲） |
| 健全性 | 配信到達、クリック、ブロック |

4. テスト・納品・役割分担

4.1 公開前テスト（委託範囲に含む）

| テスト区分 | 合格条件 |
| --- | --- |
| 友だち追加 | 主要な流入経路ごとに正しいタグとシナリオが開始される |
| ギフト診断 | 全選択肢・分岐・診断結果・再回答が設計どおり動作する |
| 配信 | 送信時期、対象、除外、重複防止、購入者停止が正しい |
| リンク | 全ボタン・商品URL・問い合わせ先が正しく遷移する |
| 購入導線 | テスト購入または代替手段で購入完了の識別を確認できる |
| 表示 | 主要なiPhone／Androidで文字、画像、ボタンの崩れがない |
| 有人対応 | 相談通知、対応状態、営業時間外返信が正常に動作する |
| 権限 | 発注者が所有者・管理者権限を保持し、不要な外部権限がない |

不具合は受託者負担で修正し、再テスト後にテスト結果報告書を提出する。発注者確認後に本番公開する。

4.2 納品物

| No. | 納品物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稼働済みLINE公式アカウント／Lステップ設定 | 本番環境 |
| 2 | 顧客導線、タグ、シナリオ、フォームの設計台帳 | Excel等 |
| 3 | 配信原稿・リッチメニュー画像・編集可能な元データ | Word／画像等 |
| 4 | 流入経路URL・QRコード一覧、計測仕様 | Excel／PDF |
| 5 | テスト仕様書・テスト結果報告書 | Excel／PDF |
| 6 | 操作・更新・誤配信防止マニュアル | PDF／Word |
| 7 | 管理者向け操作説明（1回・録画可） | オンライン |
| 8 | 契約・権限・管理情報の引渡し | 安全な方法 |

4.3 役割分担

| 受託者 | 株式会社じかまき（構築後） |
| --- | --- |
| 要件整理、設計、初期構築、原稿・画面設定、テスト、修正、操作引継ぎ | 月次配信、問い合わせ対応、数値確認、商品・キャンペーン更新、シナリオ改善 |

保守 公開後の保証期間と、初期構築の不具合修正範囲を見積書に明記すること。月次運用代行は見積に含めない。

5. スケジュール・見積・検収

5.1 想定スケジュール

| 週 | 工程 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | キックオフ、要件・商品・権限確認 | 要件確定 |
| 2 | 導線、タグ、診断、計測設計 | 基本設計書 |
| 3～4 | 原稿・画像制作、Lステップ構築 | 中間確認環境 |
| 5 | 全体テスト、不具合修正 | テスト結果報告 |
| 6 | 操作説明、最終確認、本番公開 | 納品一式 |

素材準備、EC連携、発注者の確認日数により調整可。受託者は発注者側タスクと期限も提示すること。

5.2 見積回答条件

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 初期構築費 | 設計、原稿、デザイン、設定、テスト、研修を項目別に分解 |
| 固定費 | LINE公式アカウント、Lステップ等の月額費用をサービス別に明示 |
| 追加単価 | フォーム、シナリオ、リッチメニュー、修正等の単価 |
| 前提・制約 | 必要プラン、EC連携方法、購入計測の精度、発注者側作業 |
| 保証 | 公開後の不具合保証期間、対応時間、対象外作業 |
| 権利・データ | アカウント、顧客データ、原稿、画像、編集データの帰属 |
| 実績・体制 | 類似実績、担当者、開始可能日、納期 |

見積条件 「一式」のみの見積は不可。税別／税込、初期費用／月額固定費／従量費を分ける。月次運用代行は含めない。

5.3 検収条件

本仕様の必須機能と全テスト項目が合格していること。

全納品物が揃い、発注者が配信、タグ確認、原稿・リンク修正を自力で行えること。

検収期間は納品後10営業日を目安とし、不具合は受託者負担で修正すること。

アカウント・顧客データは発注者が所有し、契約終了後も継続利用できること。

5.4 受託者選定基準

| 評価項目 | 配点 | 評価観点 |
| --- | --- | --- |
| 導線・設計力 | 30 | 高価格ギフトの検討行動を理解しているか |
| 構築・テスト力 | 25 | 安定動作と購入計測を具体的に説明できるか |
| 運用移管 | 20 | 当社が月次運用を自走できる納品内容か |
| 費用妥当性 | 15 | 範囲・単価・固定費が明確か |
| 実績・体制 | 10 | 類似実績、担当体制、保証が十分か |