# レンタルサーバー統合作業 依頼仕様書

依頼者：株式会社サン・ライン（代表：浅野忠博）

作成日：2026/7/7

# 1. 依頼概要

現在、お名前.comにて3つのレンタルサーバー契約が稼働しており、うち1つ（RSプラン）は実質未使用の状態です。3契約を1契約（AIホームページパック）に統合し、ドメインとWebサイトを移設していただきたいです。

# 2. 現状の契約構成

| プラン | 契約番号 | 紐づくドメイン | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-01プラン | 188265 | serapoos222.com / セラポース222.com | 稼働中（現行サイト） |
| RSプラン | 2000195 | セラポース222.com | ドメイン更新と同時に自動加入。実質未使用 |
| AIホームページパック | 2343942 | cosuporute.com | 稼働中（統合先として維持） |

## ドメイン更新期限

| ドメイン | 更新期限日 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| serapoos222.com / セラポース222.com | 2033/04/15 | 長期一括更新済み。今後7年は更新料の発生なし |
| cosuporute.com | 2027/03/20 | 通常のドメイン更新サイクル |

# 3. 依頼したい作業内容（スコープ）

- AIホームページパックへの serapoos222.com（セラポース222.com）・cosuporute.com のドメイン追加設定

- 現行サイト（serapoos222.com上のセラポース222公式サイト、および cosuporute.com のコスポルテサイト）のAIホームページパックへの移設・再構築

- cosuporute.com は既にWordPress + Contact Form 7（直販注文フォーム）を導入済み。移設後も同機能を維持

- ネームサーバーの切替、および表示・動作の安定確認

- 移行完了後、不要となるSD-01プラン・RSプランの解約手続き案内（または代行）

# 4. 前提条件・制約

- メール受信はレンタルサーバー上では行っていない（Gmail等で完結）ため、メール移行作業は不要

- ドメイン更新料は当面（serapoos222.com/セラポース222.comは2033年まで、cosuporute.comは2027年まで）発生しないため、費用面での緊急性はない

- お名前.comのレンタルサーバーは、利用開始日翌月から3ヶ月間が最低利用期間のため、その期間内の契約は解約不可

- 解約は当月末23:59までの手続きで翌月末日付となる（お名前.com側の規定）

- ネームサーバー変更の反映には最大72時間かかるため、切替期間中は旧サーバー（SD-01）を並行稼働させ、安定を確認してから解約する

- お名前.com側ではサーバー間の移行代行は行っておらず、案内ガイドに沿った自力対応が必要とされている

# 5. 成果物・完了条件

- AIホームページパック1契約に集約された状態（cosuporute.com・serapoos222.com/セラポース222.comが同一サーバーで稼働）

- 両サイトが移設前と同等に表示・動作すること（cosuporute.comの注文フォームを含む）

- SD-01・RSプランの解約手続きが完了していること、または解約手順の明確な引き継ぎ

# 6. 希望納期・予算感

納期：応相談（緊急性は低いため、丁寧な移行を優先）

予算：応相談。作業範囲（ドメイン移設のみ／サイト再構築込み）に応じて見積もりを希望

# 7. 連絡先・補足

依頼者：株式会社サン・ライン　浅野忠博

ご不明点、追加で必要な情報（お名前.com Naviのアクセス権限付与方法等）があればお問い合わせください。