chatGPTで設計した要件定義書です

Microsoft 365 × Power Automate × SharePointによる請求管理統合ワークフローの設計テンプレート は、 👉 GPT Online にも掲載されています。）

# 📄 ① 要件定義書ひな形（外注依頼向け）

## 【1】プロジェクト概要

名称：Microsoft 365請求管理自動化システム構築
目的：

- 日次売上データをExcelから一元管理（SharePoint連携）

- 月次請求書を自動作成・Outlookで送信

- 隔週の社内会議資料（売上・進捗グラフ）を自動更新

- 請求書番号を連番で自動採番し、重複を防止する

## 【2】運用担当体制

| 担当 | 内容 |
| --- | --- |
| 事務員（数名） | 日次売上入力、月次請求書発行 |
| 同上 | 請求内容確認、送信記録管理 |
| 管理部 | SharePoint台帳・権限管理 |
| 開発委託先 | 設計、実装、テスト、導入支援 |

## 【3】機能要件

### ① 売上管理

- Excel入力フォームを各担当が使用（1日単位の売上入力）

- Power AutomateでSharePointリスト「売上台帳」に自動転送

- 項目：日付、顧客名、商品名、数量、単価、売上額、原価、担当者など

### ② 請求書発行

- Excel請求書テンプレートをTeams／SharePoint上に配置

- ボタン操作（Power Automate連携）で：

  - SharePoint「請求書台帳」に新規登録（自動連番）

  - 該当月の売上データを抽出し請求書へ反映

  - 請求書ファイルをSharePointフォルダに保存

  - Outlookで顧客に自動送信（確認画面あり）

  - 請求書番号・送信履歴を台帳に更新

### ③ 社内会議資料

- Power BI／Excel Power QueryでSharePoint売上データを参照

- 自動更新されたグラフをTeams「経営会議チャンネル」に定期投稿

- 週次・隔週単位で自動実行（Power Automateスケジュール）

## 【4】非機能要件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| データ保管 | SharePoint Online |
| セキュリティ | Microsoft 365認証（部門別アクセス権） |
| 操作環境 | Excel 365, Teams, Outlook |
| 同時利用 | 最大20名が同時作業可能 |
| 可用性 | 常時オンライン接続を前提 |
| バックアップ | SharePointバージョン履歴機能で対応 |

## 【5】成果物

- SharePointリスト（売上台帳／請求台帳）構築

- Power Automateフロー（請求書発行・メール送信・Teams通知）

- Excel請求書テンプレート（自動連携対応）

- 操作マニュアル、教育資料

- 導入後テスト・運用サポート（1か月）

## 【6】想定スケジュール

| フェーズ | 内容 | 期間 |
| --- | --- | --- |
| 要件定義 | 現場ヒアリング・設計書作成 | 2週間 |
| 設計・開発 | リスト構築・フロー設計・テンプレート作成 | 3〜4週間 |
| テスト・導入 | 実運用テスト・教育 | 1〜2週間 |
| 合計 | 約1.5〜2か月 | — |

## 【7】概算費用目安

| 項目 | 概算費用（税抜） |
| --- | --- |
| 設計・構築一式 | 30万円 |
| 保守 | 1～2万円/月 |

## 【8】納入要件

- 納入物：SharePointサイト、Power Automateフロー、Excelテンプレート、操作マニュアル

- 検収条件：請求書発行〜送信処理が自動動作し、履歴がSharePointに登録されること

# ⚙️ ② Power Automate構成図（フローチャート形式）

┌────────────────────┐

│  Excel請求書テンプレート │

│  （ボタン押下で起動）     │

└────────┬──────────┘

│

▼

[Power Automate Flow]

│

┌───────────────┴────────────────┐

│① SharePoint請求書台帳に新規アイテム追加 │

│   → ID採番（自動）                      │

└───────────────┬────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│② 該当顧客・請求月の売上をSharePoint売上台帳から抽出│

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│③ Excel請求書テンプレートにデータ転記                     │

│   → 合計金額／請求番号を反映                             │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│④ SharePointフォルダに請求書ファイル保存（URL取得）     │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│⑤ Outlook メール作成／送信（請求書添付）                 │

│   件名・本文はテンプレート文面                           │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│⑥ SharePoint請求書台帳の更新：送信日／URL／担当者       │

└──────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│⑦ Teams 経理チャンネルに通知                             │

│   「株式会社A商事様 INV-2025-0235 請求書を送信しました」│

└──────────────────────────────┘

## ✅ 導入後のイメージ

- 各事務員が毎日「売上入力フォーム」を記入 → 自動でSharePointに反映

- 月初に「請求書発行」ボタンを押すと
→ 請求書自動生成 → Outlookメール作成 → SharePoint台帳更新 → Teams通知

- 会議前には自動でグラフ更新（Power BI or Excel）

## 🧭 次のステップ

- この要件定義書を元に外注候補に見積依頼

- 試作（PoC）段階で1社に絞り、部分構築テスト

- 現場に合わせてExcelテンプレートや通知方法を微調整

💡 補足：

- 月平均でExcel売上表は約300行、請求書は約50枚

- 顧客マスタ（メールアドレス付き）は約30社

- 送信フロー（事務員が請求書を作ったら、管理部がチェックして、送信）