## 見積依頼書

【見積依頼】建築確認申請図書AIチェック（提出前QA）｜社内運用→PoC→会員展開→保守＋BIM図面審査（フェーズ2）

はじめまして。建築確認申請の提出前に、申請図書（PDF）をAIでチェックし、指摘箇所を箇条書きPDFで返すサービスを開発したいです。
現在すでに Googleフォーム→Google Drive格納→ChatGPTでチェック→結果返却 の社内で運用しようとChatGPTをつかって作成チャレンジをしていましたが、自分にはハードルが高く、プロに依頼した場合、どのくらいの価格になるのか？を見積もりしたいと考えました。

今回の開発は「AI判定エンジンを作り直す」のではなく、会員展開に必要な“会員ポータル化（ログイン・権限分離・案件管理・回数制御・決済・運用管理）”と、チェック処理の安定運用/API化が目的です。
さらに、**2026年春以降のBIM図面審査（BIM図面審査：入出力基準・申告書・提出パッケージ）**を見据え、**提出前QA機能（フェーズ2）**も追加開発候補として見積に含めたいです。

以下の ①社内運用 ②PoC ③会員展開 ④保守・管理 ⑤BIM図面審査（提出前QA） の区分で、初期費用＋月額保守＋インフラ概算の見積をお願いします。
（2026年3月までにMVP完成を前提）

# 【最重要方針（本見積の前提）】

- 認証は Googleログイン 前提（Google OAuth / Firebase Auth等、提案歓迎）

- 判定エンジン（図面チェック）は現状の社内フロー＝ChatGPTチェックを原則維持

  - 本開発の主目的は、会員ポータルと運用基盤の構築、および既存チェック処理の統合（呼び出し/API化、実行管理、エラー耐性）

- データ方針

  - 生データ（PDF等）は原則 90日で削除

  - サービス改善への利用は オプトイン同意者のみ

  - 蓄積は「匿名の指摘パターン（構造化データ）」中心

- チェック優先順位：法不適合（法規）＋不整合 が最優先

- 初期対象：木造2階・3階建／戸建住宅、地域：神奈川・東京から開始

# 【前提条件】

- 入力：PDFのみ（※スキャンPDF不可、テキスト抽出可能なPDF前提）

- 出力：指摘箇条書きPDF（必須）

- （オプション）図面へのマーキング（赤枠/番号等）は、コスト次第でプラン追加検討

- 社内利用：スタッフ4名

- PoC：当社含む3社、期間2ヶ月

- 会員展開：開始3ヶ月で10社・500回/月を想定

- 期限：2026年3月までにMVP完成（社内→PoC→限定公開）

# ① 社内運用フェーズ（必須：MVP土台）

## 必須要件

- Googleログイン

- 案件管理（作成／一覧／状態：受付→処理中→完了→エラー）

- 分類アップロード（申請種別×意匠/構造/省エネ×状態）

- 既存ChatGPTチェック処理との統合（呼び出し/API化）

- 実行管理（キュー／リトライ／同時実行制御）

- 結果：箇条書きPDFレポート生成＋DL

- 最低限の管理：ユーザー一覧、案件一覧、監査ログ

## チェック機能（MVP優先）

- 法不適合（最優先）：頻出論点から

- 不整合（最優先）：

  - 意匠図同士（意匠内整合）（対象範囲は提案歓迎。頻出ミス上位から）

  - 意匠↔構造（最優先：耐力壁位置×意匠壁位置）

- （次点）図書不足チェック（前提不足として統合しても可）

## オプション

- 図面マーキング付きPDF（方式提案・精度前提・コスト差を提示）

# ② PoCフェーズ（3社・2ヶ月）

## 必須要件

- 会社（組織）単位のデータ分離（3社）

- 会社プロファイル（図面名ルール等の最低限登録）

- フィードバック（正誤）

- エラーガイド強化（再出力手順等）

## オプション

- 自信度スコア／要確認表示

- 検査機関傾向の簡易登録（手動でも可）

# ③ 会員展開フェーズ（課金・回数制御・同意増量）

## 必須要件

- プラン管理・回数制御（実行時/完了時/エラー時の回数扱い提案）

- 決済：自動課金（Stripe等）

  - 毎月自動課金、領収書/請求書の自動発行・送付（可能範囲で）

- 同意（オプトイン）UI＋回数増量

- 管理者画面（会員一覧、案件一覧、回数消費、エラー率、ログ）

## オプション

- 匿名の指摘パターンDB（構造化データ）の設計・集計

- API利用量上限（コストガード）

# ④ 保守・管理（運用）

- 月額保守（含む範囲・軽微改修○時間/月・SLA目安を明記）

- 監視・ログ・バックアップ方針

- 90日削除の自動ジョブ（生データ、生成物、中間ファイル）

- 運用手順書（最低限）

# ⑤ BIM図面審査（提出前QA）対応【フェーズ2：追加見積】

※MVP（2026年3月）範囲を膨らませないため、フェーズ2として別枠で見積をお願いします。

## 目的

2026年春以降のBIM図面審査を見据え、PDF中心のチェックに加えて、提出パッケージ（PDF＋IFC＋申告書等）の提出前QAを支援する。

## 追加要件（見積対象）

- 案件作成時に「審査モード：標準（PDF）／BIM図面審査（提出前QA）」を選択

- BIM提出前QA用のアップロード枠

  - PDF図書（意匠/構造/省エネ）

  - IFC（任意／要件に応じて）

  - 入出力基準適合申告書（任意／将来テンプレも検討）

- 提出前QAチェックリスト（不足検知・注意喚起）

  - 例：同一モデル出力前提、出力後加筆がある場合の差分管理、申告書の記載漏れ等

- 結果レポートに「提出前QA」セクションを追加（箇条書きPDF）

## オプション

- 申告書テンプレ出力（入力補助）

- IFCの簡易検証（最小限：存在確認、ファイル健全性、属性の最低限検査など）

# 【見積回答で必ず出してほしい項目（形式指定）】

- 初期費用：①②③⑤を分けて内訳（要件定義／実装／テスト／リリース）

- 納期：2026年3月MVPに向けたマイルストーン（①→②→③）＋⑤の追加時期案

- 月額費用：④保守費（範囲・上限時間・SLA）

- インフラ概算（月額）：10社・500回/月のケース（できれば30社も）

- 決済：Stripe等の採用可否、手数料、実装範囲（自動請求・自動送付の範囲）

- AI連携：API費の扱い（上限制御・ログ保持の前提）

- セキュリティ：データ分離、監査ログ、退会時削除、90日削除対象範囲

- ソースコード納品：リポジトリ引き渡し、運用ドキュメント

- マーキング（オプション）：方式・コスト・精度前提

- 不整合チェック対象範囲提案（意匠内整合の対象候補、意匠↔構造の対象候補、MVPで確実にできる範囲）

- リスクと前提条件（スキャンPDF不可等）

# 【こちらで提供可能な資料】

- 非スキャンPDFサンプル

- 指摘例・確認済取得データ（10件分をChatGPTに蓄積済）

- チェック観点（法不適合→不整合→不足→省エネ→施工の構想）

- PoC協力会社（3社）想定の運用イメージ

以上です。段階導入での見積をお願いします。