## 開発指示書(全体イメージ）：Salesforce 陣屋コネクトとGoogle Workspace連携、およびPMS/会計システム連携プラットフォーム構築

### 目的

ホテル運営の効率化と顧客体験向上を目的とし、Salesforce 陣屋コネクトを基軸とした顧客管理・予約システムと、Google Workspaceを活用した社内情報共有・コミュニケーションプラットフォームを連携させる。加えて、スニットコンピュータ/ナバックのような主要ホテルシステム (PMS) およびTKC会計システムとの連動により、フロント、客室管理、経理業務までの一貫したデジタルワークフローを構築し、業務の自動化と情報の一元化を推進する。

### 連携の全体像

本プロジェクトでは、Salesforce 陣屋コネクト、PMS（スニットコンピュータまたはナバック）、TKC会計システム、そしてGoogle Workspaceの各システムを連携させ、情報共有、予約管理、顧客対応、経理処理に至るまで、ホテル業務全体を網羅する統合的なプラットフォームを構築します。

### 開発範囲と各機能の詳細

以下の連携機能を段階的に開発・実装してください。

### フェーズ1：情報共有と通知の自動化

#### 1. 予約情報とGoogle Calendarの連携

- 機能概要: Salesforce 陣屋コネクトに新規予約が登録された際、または既存予約に変更があった際に、Google Calendarに自動的にイベントを追加・更新する。

- 詳細:

  - 連携トリガー: 陣屋コネクトでの新規予約登録、予約内容（宿泊期間、部屋タイプ、宿泊者名など）の変更、予約キャンセル。

  - Calendarイベント項目:

    - イベント名：[部屋番号] - [宿泊者名]様 - [チェックイン日] ~ [チェックアウト日]

    - 説明：予約ID: [陣屋コネクト予約ID]、宿泊人数: [人数]、特別リクエスト: [陣屋コネクトの特記事項]

    - 期間：チェックイン日からチェックアウト日まで

    - 場所：ホテル名

  - 共有設定: 指定された共有Google Calendar（例：hotel-reservations@yourdomain.com）にイベントを追加する。

  - 優先度: 高

#### 2. 特定予約情報のGoogle Chat通知

- 機能概要: VIP顧客の予約や、特定のタグ（例: "要特別対応"）が付与された予約があった際に、Google Chatの指定されたスペースに自動通知する。

- 詳細:

  - 連携トリガー: 陣屋コネクトでの新規予約登録時、特定の条件（VIPフラグON、カスタムフィールドの値など）を満たす場合。

  - 通知先: 指定されたGoogle Chatスペース（例: フロントデスク, VIP対応チーム）。

  - 通知内容:

    - 【VIP予約通知】 または 【特別対応案件】

    - 予約ID: [陣屋コネクト予約ID]

    - 宿泊者名: [宿泊者名]

    - 宿泊期間: [チェックイン日] ~ [チェックアウト日]

    - 部屋番号: [部屋番号]

    - 特記事項: [陣屋コネクトの該当フィールド]

    - Salesforceリンク: [該当予約レコードへのURL]

  - 優先度: 高

### フェーズ2：ワークフローの自動化とデータ連携

#### 3. 顧客フィードバック収集の自動化

- 機能概要: チェックアウト完了後、指定時間経過後にGoogle Formsで作成したアンケートへのリンクを宿泊客に自動送信する。

- 詳細:

  - 連携トリガー: 陣屋コネクトでのチェックアウトステータス更新後、1時間経過。

  - 送信方法: 宿泊客のメールアドレス宛にGmail APIを使用して送信。

  - メール内容:

    - 件名：【[ホテル名]】ご宿泊ありがとうございました！アンケートご協力のお願い

    - 本文：感謝のメッセージとGoogle FormsアンケートへのURL。

    - アンケートURL：事前に作成したGoogle Formsの公開URL。

  - 優先度: 中

#### 4. 顧客情報の一部Google Sheetsへのエクスポート（分析補助）

- 機能概要: 特定の条件（例：月ごとの宿泊客リスト、リピーターリスト）で、陣屋コネクトから指定された顧客情報の一部をGoogle Sheetsにエクスポートする。

- 詳細:

  - 連携トリガー: 月次での自動実行、または手動でのトリガー起動。

  - エクスポート項目: 顧客名、最終宿泊日、合計宿泊回数、メールアドレス、電話番号（個人情報保護に十分配慮し、必要最低限の項目に絞る）。

  - 出力先: 指定された共有Google Sheetsファイル（例：顧客分析データ.xlsx）。シート名には日付を付与（例：2025年06月）。

  - 注意点: 本番稼働前にデータ利用目的、個人情報の取り扱いについて法務部門と連携し、厳重なセキュリティ対策とアクセス制限を講じること。

  - 優先度: 低〜中（セキュリティと用途検討後）

### PMS（スニットコンピュータ/ナバック）とTKCとの連動要件

以下の連携は、PMSベンダー（スニットコンピュータまたはナバック）およびTKCベンダーとの協力が不可欠です。事前のAPI仕様確認や連携可否の確認を綿密に行い、実現可能性を検討してください。

#### 5. PMS（スニットコンピュータ/ナバック）とSalesforce 陣屋コネクトの連携

- 機能概要: ホテル業務の核となるPMSと陣屋コネクト間で、予約・宿泊情報を双方向に連携させる。

- 詳細:

  - 陣屋コネクト → PMS: 陣屋コネクトで確定した予約情報をPMSに連携し、客室アサイン、清掃指示、滞在状況管理を可能にする。

    - 連携項目例: 予約ID、宿泊者名、チェックイン/アウト日、部屋番号、料金プラン、特記事項。

  - PMS → 陣屋コネクト: PMSで発生した実際のチェックイン/アウト、部屋変更、追加売上などの情報を陣屋コネクトに連携し、顧客の最新ステータスを反映させる。

    - 連携項目例: 実際のチェックイン/アウト日時、追加発生売上、部屋ステータス（清掃中/清掃完了）。

  - 連携方式: 各PMSの提供するAPIを利用。API連携が困難な場合は、CSV/Excelファイルでのデータ連携自動化（定時エクスポート/インポート）を検討。

  - 優先度: 最優先

#### 6. PMS（スニットコンピュータ/ナバック）からTKC会計システムへの売上データ連携

- 機能概要: PMSから日次の売上データを自動的にTKC会計システムに連携し、経理処理の自動化と効率化を図る。

- 詳細:

  - 連携トリガー: 日次でのPMSの締め処理後。

  - 連携項目: 日付、部門別売上（宿泊料、飲食料、物販、その他）、消費税区分、売掛金発生額、現金・カード・その他決済種別の売上額など。

  - 連携方式:

    - TKC会計システムが提供するデータ連携APIがあれば、それを利用した直接連携。

    - APIがない場合、TKC会計システムが読み込み可能なCSV/Excelフォーマットでの自動エクスポートと、TKCへの自動インポート（または手動インポートを最小限にする仕組み）を構築。

    - 勘定科目のマッピング設定を柔軟に行えるようにすること。

  - 優先度: 高

#### 7. TKC会計システムからの各種情報連携（Google Sheets/Google Drive）

- 機能概要: TKC会計システムで処理された月次/年次の財務データや、特定の会計レポートをGoogle Workspaceの指定フォルダに自動で出力する。

- 詳細:

  - 連携トリガー: 月次/年次の会計締め処理後、または特定レポート出力時。

  - 連携項目: 月次試算表、日次売上サマリー、入出金レポートなど、経理部門が必要とする各種帳票データ。

  - 出力先: Google Drive上の指定共有フォルダ（例：経理部共有/会計レポート）。ファイル形式はPDFまたはCSV。

  - 要件: 出力されるファイルには日付を付与し、履歴管理を容易にすること。アクセス権限を厳密に管理すること。

  - 優先度: 中

### 一般的な社内インフラとワークフローの要件

Salesforce 陣屋コネクト、PMS、TKC連携に加え、ホテル業務全般をサポートする社内インフラとワークフローの構築要件を以下に示します。

#### 1. 情報共有プラットフォーム

- 社内ポータルサイト（Google Sites）:

  - 機能: 部署別情報（フロント、ハウスキーピング、F&Bなど）、緊急連絡先、社内規定、各種マニュアル、シフト表、お知らせ、FAQ、トレーニング資料の一元化。

  - 要件: 従業員が容易に情報にアクセスできるよう、直感的で分かりやすいUI/UX設計。モバイルフレンドリーであること。部署や役職に応じたアクセス権限設定。

- ドキュメント管理（Google Drive）:

  - 機能: 各種テンプレート（報告書、申請書など）、契約書、重要書類のセキュアな保管と共有。

  - 要件: 共有ドライブの活用による部署ごとのフォルダ構成。バージョン管理機能による履歴管理。アクセス権限の厳密な設定と監査ログの取得。

#### 2. コミュニケーションとコラボレーション

- リアルタイムコミュニケーション（Google Chat）:

  - 機能: 部署間・チーム間のテキストチャット、ファイル共有、絵文字やリアクション機能。

  - 要件: 目的別（部署別、プロジェクト別、緊急連絡用など）のスペース作成。過去ログ検索機能。外部連携機能（必要に応じて）。

- オンライン会議（Google Meet）:

  - 機能: 従業員間のビデオ会議、画面共有、チャット、録画機能。

  - 要件: 安定した接続品質。会議室の予約システム（Google Calendar）との連携。外部ゲスト招待機能。

- スケジュール管理（Google Calendar）:

  - 機能: 全社カレンダー、部署別カレンダー、個人カレンダーの共有と管理。会議室や備品（例: 社用車）の予約管理。

  - 要件: イベント通知機能。Google Meetとの連携による会議URL自動発行。

#### 3. 業務ワークフローとタスク管理

- 申請・承認ワークフロー（Google Forms + Google Sheets + Google Apps Script）:

  - 機能: 備品購入申請、休暇申請、経費精算、修理依頼などの電子申請と承認プロセス。

  - 要件:

    - Forms: 柔軟なフォーム作成機能、ファイルアップロード機能。

    - Sheets: 申請内容の自動集計、進捗状況の可視化。

    - Apps Script: 申請内容に応じた承認者への自動メール通知、承認状況の自動更新（承認/却下ボタン、コメント機能）。

    - 権限管理: 承認者のみが承認操作できる設定。

- タスク管理（Google Tasks / Google Keep / Google Sheets）:

  - 機能: 日々の清掃指示、メンテナンス、顧客からのリクエスト対応などのタスク割り当てと進捗管理。

  - 要件: タスクの担当者、期限、ステータスの設定。優先度設定。完了通知機能。

#### 4. 人事・研修関連

- 従業員名簿・連絡先（Google Contacts / Google Sheets）:

  - 機能: 全従業員の部署、役職、内線、メールアドレスなどの一覧管理。

  - 要件: 最新情報の維持。検索機能。アクセス権限管理。

- 従業員研修（Google Classroom / Google Drive / YouTube）:

  - 機能: 新入社員オンボーディング、SOP研修、スキルアップ研修などの教材配布、課題提出、進捗管理。

  - 要件: 動画、PDF、スライドなど多様な形式のコンテンツ対応。受講者の進捗状況追跡機能。テストやクイズ機能（必要に応じて）。

### 技術スタックと要件

- 主要ツール: Salesforce 陣屋コネクト、PMS（スニットコンピュータまたはナバック）、TKC会計システム、Google Workspace (Google Calendar API, Google Chat API, Gmail API, Google Sheets API, Google Forms, Google Sites, Google Drive, Google Classroom)。

- 開発言語: Google Apps Script (GAS) を主軸とする。Salesforce、PMS、TKCの各API連携はREST APIまたは各システムが提供する連携方式に従う。

- 認証: OAuth 2.0 (Google API), Salesforce API認証、PMS/TKCの各認証方式。

- エラーハンドリング: 各スクリプトに適切なエラーハンドリングを実装し、エラー発生時には指定された管理者に通知する機能（例: Gmailでエラーレポート送信、Chatで通知）を組み込むこと。

- ログ: 処理の成功/失敗、実行日時などをGoogle SheetsまたはCloud Loggingに出力する。

- セキュリティ:

  - APIキー、認証情報などの秘匿情報を直接コードに記述しないこと。Apps ScriptのProperties Serviceなどを利用すること。

  - 顧客データおよび従業員データの取り扱いについては、個人情報保護法および社内規定を厳守すること。

  - Google Workspaceのセキュリティ設定（二段階認証、情報漏洩対策DLPなど）を適切に構成すること。

  - PMSおよびTKCとの連携におけるデータ授受経路のセキュリティを確保すること（暗号化通信など）。

### 開発・テスト手順

- 要件定義の再確認: 各機能について、陣屋コネクト、PMS、TKCのフィールド名、具体的なトリガー条件、データフローなどを詳細に確認する。

- API連携テスト: 陣屋コネクトAPI、Google API、PMS API、TKC連携方式の認証設定と基本的な連携テストを実施する。特にPMSとTKCベンダーとの連携仕様確認は最優先で実施すること。

- モジュール設計: 各機能を独立したモジュールとして設計し、再利用性と保守性を考慮する。

- 実装: 各機能のスクリプトを実装する。

- 単体テスト: 各機能が要件通りに動作するか単体でテストする。

- 結合テスト: 各システム間（陣屋コネクト-PMS、PMS-TKC、陣屋コネクト-Google Workspaceなど）の連携が正しく行われるか、エンドツーエンドのテストを実施する。

- ユーザー受け入れテスト (UAT): 現場担当者（フロント、ハウスキーピング、経理、マネージャーなど）によるテストを実施し、フィードバックを収集する。

- ドキュメンテーション: 開発したスクリプトの仕様書、メンテナンス手順書、エラーハンドリング手順書、各システム間の連携マップを作成する。

- デプロイ: 本番環境へのデプロイと監視体制の構築。

### 納期と報告体制

- PMS/TKC連携仕様確認・合意: 2025年7月末

- フェーズ1 完了目標: 2025年8月末

- フェーズ2 完了目標: 2025年9月末

- PMS/TKC連携実装・テスト完了目標: 2025年10月末

- 全体システム展開完了目標: 2025年11月末

- 進捗報告: 週次で進捗状況、課題、次週の計画を報告すること。

- 連絡体制: 担当者：[SE担当者名]、連絡先：[SE担当者連絡先]。PMS/TKCベンダーとの連携窓口についても明確にすること。

### その他

- 開発中に不明点や追加で確認が必要な事項が発生した場合は、速やかに担当部門（例: フロント、F&B、経理、システム担当者）と連携し、認識合わせを行うこと。

- 将来的な拡張性も考慮した設計を心がけること。

- 特にPMSおよびTKCとの連携においては、各システムのライセンス費用や、API利用に関する費用が発生する可能性があるため、事前に確認し、予算内で収まるよう調整すること。

本指示書に基づき、開発を進めてください。不明点があれば、速やかに担当者まで連絡をお願いします。